**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Таштагольский муниципальный район**

**Муниципальное образование Шерегешское городское поселение**

**Совет народных депутатов Шерегешского городского поселения**

**РЕШЕНИЕ**

**№ 494 «12» декабря 2017 года**

 **«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022годы»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации и на основании Устава МО «Шерегешское городское поселение», а также в связи с утверждением «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169, Совет народных депутатов Шерегешского городского поселения

**РЕШИЛ:**

 **1.** Утвердить программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», согласно приложения № 1.

 **2**. Данное решение обнародовать на информационном стенде в помещении Администрации Шерегешского городского поселения по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, 6 и на официальном сайтеАдминистрации Шерегешского городского поселения http://admsheregesh.my1.ru.

 **3.** Настоящее Решение разместить в газете «Красная Шория».

 **4.** Данное решение вступает в силу с момента официального опубликования.

**Председатель Совета народных депутатов**

**Шерегешского городского поселения О.В.Францева**

**Врио главы Шерегешского**

**городского поселения И.А.Идимешев**

Приложение №1 к проекту решения

Совета народных депутатов

Шерегешского городского поселения

 от 12.12. 2017г. № 494

1. **П А С П О Р Т**

**Программы Формирование современной городской среды**

Шерегешского городского поселения **на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы |
| **Ответственный исполнитель Программы**  |  ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |
| **Участники Программы**  |  Отдел ЖКХ и благоустройства администрации Таштагольского муниципального района.Отдел архитектуры и градостроительства администрации Таштагольского муниципального района.Отдел по строительству и дорожному хозяйству администрации Таштагольского муниципального района.ООО «Комфорт»ООО «Шерегеш-Сервис» |
| **Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы**  |  отсутствуют |
| **Цели Программы**  |  Повышение качества и комфорта городской среды Шерегешского городского поселения |
| **Задачи Программы**  |  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Шерегешского городского поселения; Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шерегешского городского поселения. |
| **Целевые индикаторы и показатели Программы**  | 1. Кол-во отремонтированных дворов, \_\_ шт. по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Кол-во отремонтированных территорий общего пользования города, \_\_ шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, %.
4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, %.
5. Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с (финансовым) трудовым участием граждан, организаций, %.
 |
| **Срок реализации Программы**  |  2018-2022 гг. |
| **Объемы бюджетных ассигнований Программы**  | 2018 год - 100 тыс.руб.2019 год - 100 тыс.руб.2020 год - 100 тыс.руб.2021 год - 100 тыс.руб.2022 год - 100 тыс.руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы**  |  Повышение доли благоустроенных дворовых территорий в Шерегешском городском поселении;- благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования;- принятие новых современных правил благоустройства, соответствующим федеральным методическим рекомендациям;- рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |

**2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в**

**Шерегешском городском поселении.**

 1) На территории Шерегешского городского поселения количество благоустроенных дворовых территорий составляет- 76 **ед,**

площадь благоустроенных дворовых территорий с установленными детско-игровыми, спортивными комплексами, разбитыми цветниками, установленными лавочками и урнами, с обязательным освещением и т.д.¸

соответствующие действующим на территории Шерегешского городского поселения «Правил благоустройства» - 19 **тыс. м. кв.**

2) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов –66,1%.

3) Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Таштагольского муниципального района – 17,1%.

4) Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.) – 1 **ед.; 2700 м. кв.**

5) Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – **0, 1%; 2700 м.кв.**

6) Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении и мероприятий по благоустройству дворовых территорий общего пользования – 13, 911 **млн.руб.** за 2016 г., согласно, заключенным социально-экономическим соглашениям.

 В Шерегешском городском поселении сформирована многолетняя положительная практикатрудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования.

В 2016 году собственными силами были произведены работы по устройству клумб и посадке деревьев.

 Кроме этого, уже много лет подряд, особенно в весенний период, на территории городского поселения организуются субботники, в ходе которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территорий, прилегающих к домам, офисам, территорий общего пользования.

**3. Приоритеты политики в сфере благоустройства города,**

**цели и задачи муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные приоритеты политики Шерегешского городского поселения в сфере благоустройства | 1. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения;2. Сохранение природных объектов, в том числе, объектов озеленения;3. Поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территории. |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Шерегешского городского поселения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Шерегешского городского поселения2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Шерегешского городского поселения; 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения.  |

**4. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ожидаемые результаты****реализации программы** | **Оценка влияния ожидаемых****результатов на функционирование экономики и социальной сферы****муниципального образования** |
| 1. | Повышение, как минимум, на 5 % доли благоустроенных дворовых территорий в Шерегешском городском поселении | - повысит качество городской среды;- улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;- повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность для населения и бизнеса;- сформирует на территории муниципального образования новые и современные общественные пространства. |
| 2. | Благоустройство не менее одной общественной территории городского поселения |
| 3. | Принятие новых современных правил благоустройства, соответствующим федеральным методическим рекомендациям | - качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами)- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству инициированных гражданами;- запустит дополнительный механизм финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;- сформирует дополнительные инструменты общественного контроля за реализации мероприятий на территории города |
| **Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты****реализации мероприятий региональной программы** |
| **№****п/п** | **Наименование риска** | **Мероприятия по** **предупреждению рисков** |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов. | 1. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий.2. Использование механизмов софинансирование гражданами и организациями мероприятий по благоустройству |
| 2. | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. | 1. Закрепления в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение по адресу : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2. Использования механизмов судебного взыскания задолженности |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий и т.п. | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса.2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов.3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД. |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д. | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе, с привлечением экспертов.2. Учёт единой методологии, разработанной на федеральном уровне.3. Организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы.4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Главы города о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий программы |

**5. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Срокифинансирования | Планируемый объем средств, тыс. руб. |
| Всего | Благоустройство дворовыхтерритории | Благоустройство муниципальной территорииобщегопользования |
| - 2018 год- 2019 год- 2020 год- 2021 год- 2022 год | 100,0100,0100,0100,0100,0 | 50,050,050,050,050,0 | 50,050,050,050,050,0 |
| Привлеченные средства граждан и организаций | 5% | 5% |  |

**6. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определён в соответствии с региональной программой и включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий,

в) установка скамеек, урн для мусора;

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (Приложение №4).

**7. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых**

**территорий многоквартирных домов**

а) оборудование автомобильных парковок,

б) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков,

в) озеленение территорий,

г) ремонт отмостки,

д) оборудование детских и (или) спортивных площадок,

е) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм (Приложение № 5).

**8. Форма и минимальная доля финансового**

**и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций**

**в выполнении минимального и дополнительного перечней работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

8.1. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет 5% от общей стоимости работ.

Для работ по ремонту дворовых проездов помимо этого устанавливается условие о финансировании заинтересованными лицами работ по разработке проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов.

8.2. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также в финансировании разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов.

 8.3. Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев);

- предоставление материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

**9. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,**

**направляемых на выполнение минимального, дополнительного**

**перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на специальных счетах управляющих организаций (далее – уполномоченное предприятие).

Счета должны быть открыты в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, либо в органах казначейств

Уполномоченное предприятие осуществляет учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Срок перечисления денежных средств в общественную организацию Шерегешского городского поселения до 31 декабря отчетного года.

**10. Порядок включения предложений заинтересованных лиц**

**о включении дворовой территории в муниципальную программу**

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу устанавливается Постановлением администрации Шерегешского городского поселения «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной подпрограммы «Формирования современной городской среды на текущий финансовый год»

**11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,**

**включенной в муниципальную программу**

Дизайн-проекты благоустройства дворов территории, включенной в муниципальную программу включает в себя текстовое и визуальное описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений).

Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, управляющих домом организаций.

Организация обсуждения дизайн-проектов обеспечивается участниками муниципальной программы.

Утверждение дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (если иной порядок не был установлен решением общего собрания) и участниками муниципальной программы .

**12. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии**

**с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других**

**маломобильных групп населения**

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**13. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы**

На основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном Постановлением администрации Шерегешского городского поселения «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной подпрограммы «Формирования современной городской среды на текущий финансовый год» отбираются дворовые территории

**14. Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы**

На основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном Постановлением администрации Шерегешского городского поселения «Об отдельных вопросах подготовки и реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на текущий финансовый год», отбирается территория общего пользования

**Приложение №1**

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 201\_\_ год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед.  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Шерегешского городского поселения)  | Проценты  |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед.  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты  |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты  |  |
| 8  | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты  |  |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 10.  | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |

**Приложение №2**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименованиеосновного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемыйнепосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Шерегешского городского поселения
 |
| 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий городского поселения | - формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц, собственников помещений в МКД.- организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой.- контроль качества работ. | Кол-во отремонтированных дворов, шт. по адресу: Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Шерегешского городского поселения |
| 2. Выполнение работ по благоустройству общественной территории | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Увеличение количестваблагоустроенных общественных территорий городского поселения |  - Определение на основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2017 году- подготовка проекта ремонта;- организация ремонта территории общего пользования городского поселения | 1. Кол-во отремонтированных территорий общего пользования городского поселения, шт.2. Доля благоустроенных территорий общего пользования в Шерегешском городском поселении от общего количества таких территорий, % |
| 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения. |
| 3.1. Организация сбора предложений заинтересованных лиц по включению объектов в муниципальную программу | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. | 15.09.2017 | 15.09.2021 | Активное участие граждан в подготовке и реализации муниципальной программы | - проведение встреч с населением- методическая помощь в подготовке и организации общих собраний- прием заявок заинтересованных лиц | 1. Кол-во организованных встреч с населением, шт. Кол-во поступивших предложений заинтересованных лиц о включении объекта в муниципальную программу, шт.3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, %4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, %5. Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с финансовым (трудовым) участием граждан, организаций, % |
| 3.2. Образование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. | 15.03.2017 | 31.12.2017 | Проведение регулярных заседаний общественной комиссии  |  | Количество заседаний общественной комиссии, шт. |
| 3.3. Организация принятия (актуализации) в Шерегешском городском поселении правил благоустройства, соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя России. | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. | 31.12.2017 | 31.12.2021 | - наличие в городском поселении новых правил благоустройства, - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |  |  |

Приложение № 3

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 201\_\_ год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы | завершение этапа | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  |  |
| Формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения проекта муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке | завершение этапа | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  |  |
| Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году | завершение этапа | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  |  |
| Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год с учетом результатов общественного обсуждения | контрольная точка результата | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  |  |
| Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского поселения |  | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  |  |
| Объявление открытых аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | контрольная точка результата | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  | 15.06. |  |  |
| Заключение договоров на предоставление субсидий на капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий | контрольная точка результата |  |  | 15.06. |  |  |
| Завершение работ по благоустройству дворовых территорий  |  | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  | 15.12. |  |  |
| Завершение работ по благоустройству территорий общего пользования |  | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  | 15.12. |  |  |
| Проведение общественных обсуждений и утверждения (корректировки) Советом народных депутатов Шерегешсского городского поселения правил благоустройства города |  | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  | 01.11 |
| Представление в Администрацию Шерегешского городского поселения предложений городского поселения для участия в конкурсе лучших проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования Минстроя России  |  | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  | 01.11 |
| Завершение реализации муниципальной программы |  | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  | 31.12 |
| Утверждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, предусматривающей благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня работ по благоустройству) |  | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  | 31.12 |