**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Таштагольский муниципальный район**

**Муниципальное образование Шерегешское городское поселение**

**Совет народных депутатов Шерегешского городского поселения**

**РЕШЕНИЕ**

**№ 514 «28» марта 2018 года**

**О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов Шерегешского городского поселения от 12 декабря 2017 г. № 494 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации и на основании Устава МО «Шерегешское городское поселение», а также в связи с утверждением «Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169, Совет народных депутатов Шерегешского городского поселения

**РЕШИЛ:**

**1.** Внести изменение в Решение Совета народных депутатов Шерегешского городского поселения от 12 декабря 2017 г. №494«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022годы», согласно приложения № 1.

**2**. Данное решение обнародовать на информационном стенде в помещении Администрации Шерегешского городского поселения по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, 6 и на официальном сайте Администрации Шерегешского городского поселения http://admsheregesh.my1.ru.

**3.** Настоящее Решение разместить в газете «Красная Шория».

**4.** Данное решение вступает в силу с момента официального опубликования.

**Председатель Совета народных депутатов**

**Шерегешского городского поселения О.В.Францева**

**Врио главы Шерегешского**

**городского поселения И.А.Идимешев**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Формирование современной городской среды**

**на 2018-2022 годы**

**Шерегешское городское поселение**

Срок реализации – 2018-2022 годы

Утверждена

Решением Совета народных депутатов Шерегешского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

2018 год.

Приложение №1 к решению

Совета народных депутатов

Шерегешского городского поселения

от 28.03. 2018г. № 514

1. **П А С П О Р Т**

**Программы Формирование современной городской среды**

Шерегешского городского поселения **на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы |
| **Ответственный исполнитель Программы** | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |
| **Участники Программы** | Отдел ЖКХ и благоустройства администрации Таштагольского муниципального района.  Отдел архитектуры и градостроительства администрации Таштагольского муниципального района.  Отдел по строительству и дорожному хозяйству администрации Таштагольского муниципального района.  ООО «Комфорт»  ООО «Шерегеш-Сервис» |
| **Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы** | отсутствуют |
| **Цели Программы** | Повышение качества и комфорта городской среды Шерегешского городского поселения |
| **Задачи Программы** | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Шерегешского городского поселения;  Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Шерегешского городского поселения. |
| **Целевые индикаторы и показатели Программы** | 1. Кол-во отремонтированных дворов, \_\_ шт. по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2. Кол-во отремонтированных территорий общего пользования города, \_\_ шт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, %. 4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, %. 5. Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с (финансовым) трудовым участием граждан, организаций, %. |
| **Срок реализации Программы** | 2018-2022 гг.   1. Этап 2018-2019 гг. 2. Этап 2020-2021 гг. 3. Этап 2022 г. |
| **Объемы бюджетных ассигнований Программы, рублей**  **(ФБ+МБ)** |  |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | Повышение доли благоустроенных дворовых территорий в Шерегешском городском поселении;  - благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования;  - принятие новых современных правил благоустройства, соответствующим федеральным методическим рекомендациям;  - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |

**2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в**

**Шерегешском городском поселении.**

1) На территории Шерегешского городского поселения количество благоустроенных дворовых территорий составляет- 76 **ед,**

площадь благоустроенных дворовых территорий с установленными детско-игровыми, спортивными комплексами, разбитыми цветниками, установленными лавочками и урнами, с обязательным освещением и т.д.¸

соответствующие действующим на территории Шерегешского городского поселения «Правил благоустройства» - 19 **тыс. м. кв.**

2) Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов –66,1%.

3) Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Таштагольского муниципального района – 17,1%.

4) Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы и т.д.) – 1 **ед.; 2700 м. кв.**

5) Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – **0, 1%; 2700 м.кв.**

6) Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении и мероприятий по благоустройству дворовых территорий общего пользования – 13, 911 **млн.руб.** за 2016 г., согласно, заключенным социально-экономическим соглашениям.

В Шерегешском городском поселении сформирована многолетняя положительная практикатрудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования.

В 2017 году собственными силами были произведены работы по устройству клумб и посадке деревьев.

Кроме этого, уже много лет подряд, особенно в весенний период, на территории городского поселения организуются субботники, в ходе которых граждане и организации в добровольном порядке принимают участие в благоустройстве территорий, прилегающих к домам, офисам, территорий общего пользования.

Справочно. В целях реализации настоящей программы под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается, совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также комфортное современное «общественное пространство».

**3. Приоритеты политики в сфере благоустройства города,**

**цели и задачи муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные приоритеты  политики Шерегешского городского поселения в сфере благоустройства | 1. Администрация Шерегешского городского поселения способствует достижению результатов Приоритетного проекта, осуществляет постановку целей и задач муниципальной программы.  2. Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения;  3. Сохранение природных объектов, в том числе, объектов озеленения;  4. Поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территории. |
| Цель муниципальной  программы | Повышение уровня благоустройства территорий Шерегешского городского поселения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Шерегешского городского поселения  2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Шерегешского городского поселения;  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения;  4. Обеспечение формирования единого облика Шерегешского городского поселения;  5. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Шерегешского городского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |

**4. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ожидаемые результаты**  **реализации программы** | **Оценка влияния ожидаемых**  **результатов на функционирование экономики и социальной сферы**  **муниципального образования** | |
| 1. | Повышение, как минимум, на 5 % доли благоустроенных дворовых территорий в Шерегешском городском поселении | - повысит качество городской среды;  - улучшит параметры качества жизни населения, демографическую ситуацию;  - повысит конкурентоспособность муниципального образования, его привлекательность для населения и бизнеса;  - сформирует на территории муниципального образования новые и современные общественные пространства. | |
| 2. | Благоустройство не менее одной общественной территории городского поселения |
| 3. | Принятие новых современных правил благоустройства, соответствующим федеральным методическим рекомендациям | - качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами)  - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству инициированных гражданами;  - запустит дополнительный механизм финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;  - сформирует дополнительные инструменты общественного контроля за реализации мероприятий на территории города | |
| **Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты**  **реализации мероприятий региональной программы** | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование риска** | | **Мероприятия по**  **предупреждению рисков** |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов. | | 1. Реализация требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающих территорий.  2. Использование механизмов софинансирование гражданами и организациями мероприятий по благоустройству |
| 2. | Риски, связанные с возможностью невыполнения гражданами и организациями своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы. | | 1. Закрепления в протоколах общих собраний и договорах о выделении бюджетного финансирования обязательств по софинансированию работ и ответственности за их нарушение по адресу : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. Использования механизмов судебного взыскания задолженности |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройства дворовых территорий и т.п. | | 1. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса.  2. Проведение встреч с населением, семинаров, круглых столов.  3. Участие представителей органов местного самоуправления в общих собраниях собственников помещений в МКД. |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д. | | 1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе, с привлечением экспертов.  2. Учёт единой методологии, разработанной на федеральном уровне.  3. Организация жесткого контроля соблюдения графиков реализации муниципальной программы.  4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Главы города о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий программы |

**5. Сроки (этапы) реализации Программы Реализация Программы**

**предусмотрены на 2018- 2022 годы, с поэтапным выполнением**

**работ по каждому году в отдельности.**

**Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки  финансирования | Планируемый объем средств, тыс. руб. | | |
| Всего | Благоустройство дворовых  территории | Благоустройство муниципальной территории  общего  пользования |
| Бюджетные средства, в т.ч.  -федеральный бюджет  2018  2019  2020  2021  2022  - областной бюджет  2018  2019  2020  2021  2022 |  |  |  |
| Местный бюджет  2018  2019  2020  2021  2022 |  |  |  |
| Привлеченные средства граждан и организаций |  |  |  |

**6. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определён в соответствии с региональной программой и включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий,

в) установка скамеек, урн для мусора;

Визуализированный (фото) перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (Приложение №4).

**7. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых**

**территорий многоквартирных домов**

а) оборудование автомобильных парковок,

б) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков,

в) озеленение территорий,

г) ремонт отмостки,

д) оборудование детских и (или) спортивных площадок,

е) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм (Приложение № 5).

**8. Форма и минимальная доля финансового**

**и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций**

**в выполнении минимального и дополнительного перечней работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

8.1. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет 5% от общей стоимости работ.

Для работ по ремонту дворовых проездов помимо этого устанавливается условие о финансировании заинтересованными лицами работ по разработке проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов.

8.2. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также в финансировании разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов.

8.3. Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев);

- предоставление материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

**9. Нормативная стоимость (единичные расценки)**  
**работ по благоустройству дворовых территорий.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида работ** | **Перечень работ** | **Единица измерения объема работ** | **Цена за единицу с демонтажем (руб)** | **Цена за единицу без демонтажем**  **(руб)** |
| Ремонт дворовых проездов | Минимальный | Кв.м. | 2 069 | 1 827 |
| Установка скамеек | Минимальный | Штук | 8 873 | 8 873 |
| Установка урн | Минимальный | Штук | 2 477 | 2 477 |
| Оборудование автомобильных парковок | Дополнительный | Машино - мест | 1 728 | 1 700 |
| Озеленение территорий | Дополнительный | Кв.м. | 297 | 297 |
| Ремонт тротуаров | Дополнительный | Кв.м. | 3 304 | 3 172 |
| Ремонт отмостки | Дополнительный | Кв.м. | 2 168 | 2 098 |

**10. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,**

**направляемых на выполнение минимального, дополнительного**

**перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на специальных счетах управляющих организаций (далее – уполномоченное предприятие).

Счета должны быть открыты в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей, либо в органах казначейств

Уполномоченное предприятие осуществляет учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, а также ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии.

Срок перечисления денежных средств в общественную организацию Шерегешского городского поселения до 31 декабря отчетного года.

**10. Порядок включения предложений заинтересованных лиц**

**о включении дворовой территории в муниципальную программу**

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу устанавливается Постановлением администрации Шерегешского городского поселения «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной подпрограммы «Формирования современной городской среды на текущий финансовый год»

**11. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,**

**включенной в муниципальную программу**

Дизайн-проекты благоустройства дворов территории, включенной в муниципальную программу включает в себя текстовое и визуальное описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений).

Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории проводится с привлечением лиц, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, управляющих домом организаций.

Организация обсуждения дизайн-проектов обеспечивается участниками муниципальной программы.

Утверждение дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (если иной порядок не был установлен решением общего собрания) и участниками муниципальной программы.

**12. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии**

**с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других**

**маломобильных групп населения**

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**13. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы**

Сформирован, на основании проведенной инвентаризации и предложений граждан, одобренных в порядке, установленном Постановлением администрации Шерегешского городского поселения «Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной подпрограммы «Формирования современной городской среды на текущий финансовый год» Приложение №5

**Адресный перечень дворовых территорий на 2018год**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адресное местоположение территории** |
|  | ул. Гагарина, д.4 |
|  | ул. Гагарина, д.6 |
|  | ул. Гагарина, д.10 |
|  | ул. Гагарина, д.24 |
|  | ул. Советская, д.3 |
|  | ул. Советская, д.9 |
|  | ул. Дзержинского, д.33 |

**14. Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы**

На основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном Постановлением администрации Шерегешского городского поселения «Об отдельных вопросах подготовки и реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на текущий финансовый год», отбирается территория общего пользования

**Адресный перечень общественных территорий на 2018год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адресное местоположение территории** | **Адресное местоположение территории** |
|  | Пешеходная дорожка | ул. Советская |

**15. Синхронизация различных программ и проектов с объектами Госсреды.**

Все ремонтно-строительные работы синхронизированы с ремонтными программами ресурсоснабжающих организаций и прочих программ. Путем направления информационного письма, с перечнем территорий по благоустройству в рамках программы «Формирования современной городской среды» на 2018 год.

**16. Порядок внесения изменения в программу**

1. По решению общественной комиссии внесение изменений в данную  
программу может быть осуществлено на основании:  
- изменения объемов финансирования из различных источников,  
предусмотренных программой;  
- изменения требований федерального и областного законодательства;  
- роста числа участников программы;  
- форс-мажорных обстоятельств.  
2. Решением Совета народных депутатов Шерегешского городского поселения данные изменения вносятся в программу.

**Приложение №1**

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 201\_\_ год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Шерегешского городского поселения) | Проценты |  |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |  |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |  |

**Приложение №2**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат (краткое  описание) | Основные  направления  реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания реализации |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Шерегешского городского поселения | | | | | | |
| 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий города | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий городского поселения | - формирование адресного перечня многоквартирных домов, отобранных на основании предложений заинтересованных лиц, собственников помещений в МКД.  - организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных муниципальной программой.  - контроль качества работ. | Кол-во отремонтированных дворов, шт. по адресу: Доля благоустроенных дворовых территорий, % |
| 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Шерегешского городского поселения | | | | | | |
| 2. Выполнение работ по благоустройству общественной территории | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Увеличение количества  благоустроенных общественных территорий городского поселения | - Определение на основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству в 2017 году  - подготовка проекта ремонта;  - организация ремонта территории общего пользования городского поселения | 1. Кол-во отремонтированных территорий общего пользования городского поселения, шт.  2. Доля благоустроенных территорий общего пользования в Шерегешском городском поселении от общего количества таких территорий, % |
| 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения. | | | | | | |
| 3.1. Организация сбора предложений заинтересованных лиц по включению объектов в муниципальную программу | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. | 15.09.2017 | 15.09.2021 | Активное участие граждан в подготовке и реализации муниципальной программы | - проведение встреч с населением  - методическая помощь в подготовке и организации общих собраний  - прием заявок заинтересованных лиц | 1. Кол-во организованных встреч с населением, шт. Кол-во поступивших предложений заинтересованных лиц о включении объекта в муниципальную программу, шт.  3. Доля дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, %  4. Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, %  5. Доля муниципальных территорий общего пользования, реализованных с финансовым (трудовым) участием граждан, организаций, % |
| 3.2. Образование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. | 15.03.2017 | 31.12.2017 | Проведение регулярных заседаний общественной комиссии |  | Количество заседаний общественной комиссии, шт. |
| 3.3. Организация принятия (актуализации) в Шерегешском городском поселении правил благоустройства, соответствующих Методическим рекомендациям Минстроя России. | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. | 31.12.2017 | 31.12.2021 | - наличие в городском поселении новых правил благоустройства,  - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |  |  |

Приложение № 3

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 201\_\_ год | | | |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы | завершение этапа | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  |  |
| Формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения проекта муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке | завершение этапа | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  |  |
| Разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году | завершение этапа | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  |  |
| Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год с учетом результатов общественного обсуждения | контрольная точка результата | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  |  |
| Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского поселения |  | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  |  |
| Объявление открытых аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | контрольная точка результата | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  | 15.06. |  |  |
| Заключение договоров на предоставление субсидий на капитальный ремонт (благоустройство) дворовых территорий | контрольная точка результата |  |  | 15.06. |  |  |
| Завершение работ по благоустройству дворовых территорий |  | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  | 15.12. |  |  |
| Завершение работ по благоустройству территорий общего пользования |  | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  | 15.12. |  |  |
| Проведение общественных обсуждений и утверждения (корректировки) Советом народных депутатов Шерегешсского городского поселения правил благоустройства города |  | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  | 01.11 |
| Представление в Администрацию Шерегешского городского поселения предложений городского поселения для участия в конкурсе лучших проектов по благоустройству муниципальных территорий общего пользования Минстроя России |  | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  | 01.11 |
| Завершение реализации муниципальной программы |  | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  | 31.12 |
| Утверждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, предусматривающей благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня работ по благоустройству) |  | ВриО Главы Шерегешского городского поселения Идимешев И. А. |  |  |  | 31.12 |

Приложение № 4

**Визуальный перечень образцов элементов благоустройства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Стоимость элемента, руб. | Вид элемента |
| |  | | --- | | С116-0078 Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками). | | | 8 873 | **Скам** |
| |  | | --- | | С116-0093 Урна металлическая опрокидывающаяся, шт. | | | 2 477 | **Урна** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид** | **Тип** | **Марка** | **Дорожная одежда асфальтового покрытия** |
| |  | | --- | | Горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые. | | | А | Марка I | |  | | --- | | Смеси асфальтобетонные  дорожные, аэродромные и  асфальтобетон. | | |

**Примыкание асфальтового покрытия  
пешеходной дорожки к газону**



Приложение № 5

**Адресный перечень МКД требующих благоустройства придомовых территорий по программе формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Адрес МКД** |
|  | Пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.2 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.4 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.6 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.8 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. 40 лет Октября, д.10 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Кирова, д.1 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Кирова, д.2 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Кирова, д.4 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Кирова, д.9 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.1 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Заречная, д.3 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.5 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.7 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Юбилейная, д.9 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Советская, д.1 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Советская, д.2 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Советская, д.3 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Советская, д.5 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Советская, д.6 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Советская, д.7 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Советская, д.8 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Советская, д.9 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Советская, д.10 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Советская, д.11 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Советская, д.13 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Советская, д.14 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Советская, д.15 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Советская, д.16 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.2 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.3 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.4 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.5 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.6 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.7 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.8 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.12 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.13 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.14 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.15 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.16 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.17 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.18 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.19 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.20 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.20/1 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.21 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.22 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Дзержинского, д.25 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.4 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.4а | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.6 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.8 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.10 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.12 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.16 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.18 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.22 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.24 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.26 | |
|  | Пгт Шерегеш, ул. Гагарина, д.27 | |

Приложение №6

**Адресный перечень общественных территорий нуждающихся в благоустройстве по программе формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование территории** | **Название общественной территории** |
|  | Пешеходная дорожка | Ул. Советская |
|  | Пешеходная дорожка | С ул. Дзержинского на ул. Юбилейная |
|  | Пешеходная дорожка | Ул. Дзержинского |
|  | Кладбище | Ул. Северная, ул. Кварцитная |
|  | Лестничные марши | Ул. Гагарина, 14 |
|  | Лестничные марши | Ул. Гагарина-ул. Советская |
|  | Лестничные марши | Ул. 40 лет Октября- ул. Кирова |
|  | Пешеходный мостик | Ул. Кирова, 2 |
|  | Стелла на въезде с Таштагола | Ул. В.Волошиной |
|  | Агит.площадка | Ул. Гагарина, 6 |
|  | Остановочные павильоны | Вдоль дорог общего пользования и на г. Зеленая |
|  | Спортивная площадка за ДК «Горняк» | Ул. 19 Партсъезда |