КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ШЕРЕГЕШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШЕРЕГЕШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от «26» апреля 2016 года                                                                              № 445

«Об утверждении плана мероприятий по благоустройству территории Шерегешского городского поселения, приуроченных к празднованию 60 летия  пгт. Шерегеш»

В связи с поступлением межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования Шерегешское городское поселение, на основании ст. 21, 53 Устава муниципального образования Шерегешского городского поселения,  Совет народных депутатов Шерегешского городского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Шерегешского городского поселения, приуроченных к празднованию 60-летия пгт. Шерегеш согласно Приложения 1 к настоящему решению.

- Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования на информационных стендах в здании Администрации Шерегешского городского поселения по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, 6

Глава Шерегешского

городского поселения                                 			В.В. Дорогунцов

Председатель Совета народных депутатов

Шерегешского городского поселения                     		О.В.Францева

Приложение №1

К Решению Совета народных депутатов

Шерегешского городского поселения

№445 от «26» апреля  2016 г.

ПЛАН

мероприятий по благоустройству  территории Шерегешского городского поселения,  приуроченных к празднованию 60-летия пгт. Шерегеш

| № пп | Мероприятие | Дата проведения /время |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт и асфальтирование придомовых территорий: ул. Гагарина –дома 4,6,8,10,12,18,22,27; ул. Советская – дома 3,5,6,7,8,9,10, 15,16; ул. Дзержинского – дома 2,3,5,6,8,11,12,17,18,19, 24б,25; ул. Юбилейная – дома 5,7,9; ул. Гагарина – дома 20, 25а, 26; ул. Дзержинского – дома 4,7,16,20,21,22,33. ул. Советская – дом 12; ул. Юбилейная – дом 11 | май –август 2016г. |
| 2. | Поямочный ремонт автомобильной дороги : ул. Заречная; ул. Первомайская; ул. Водозаборная; ул. Юбилейная; ул. Дзержинского; ул. Советская; ул. Лесная. | май-август 2016г |
| 3. | Ремонт подпорной стены в районе производственного здания по изготовлению кедропласта | июнь-июль 2016г. |
| 4. | Капитальный ремонт Шерегешской участковой больницы , замена оконных блоков 30шт., 1 входная дверь, на сумму 750 т.р. | май-август 2016г. |
| 5. | Кап. ремонт фасада школы, его помещения, школьного стадиона. Замена 12 оконных блоков и реконструкция стадиона на общую сумму 450 т.р. | май-август 2016г. |
| 6. | Организация дорожного движения - установка «лежачих полицейских», - установка сферических зеркал : район магазина «Кукуруза»; район ул. Гагарина, 16; район ул. Дзержинского, 3а; район ул. Лесная, 1; район ул. Гагарина,1 - освещение пешеходных переходов в районе: ул. Юбилейной, ул. Водозаборной, ул.В.Волошиной,ул. Вокзальная, район остановки Ст.Шерегеш. - реконструкция остановки «п.Ст. Шерегеш- Н.Шерегеш». На общую сумму 800 т.р. | май-июль 2016г. |
| 7. | Cтроительство новой дренажной системы в районе ул. Дзержинского,2, 3, вдоль больницы и на ул. Юбилейная (намечена сдача 10 сентября 2016г). На общую сумму 5 млн. р. | май-сентябрь 2016г. |
| 8. | Проведение тематических мероприятий, посвященных 60-летию поселка Шерегеш – Центральной поселковой библиотекой. | по отдельному плану |
| 9. | Выставка творческих работ детей и школьников поселка Шерегеш в КДЦ «Мустаг», посвященных 60-летию поселка Шерегеш. | по отдельному плану |
| 10. | Проведение спортивно-массовых мероприятий в поселке, посвященных празднованию 60-летия поселка Шерегеш | по отдельному плану |
| 11. | Строительство пешеходного моста в п.Суета | март-апрель 2016г |
| 12. | Проведение конкурсов в игровой форме среди воспитанников детских садов №16,№17, №18, №19, №20, посвященного 60 –летнему юбилею поселку Шерегеш | по отдельному плану |
| 13. | Проведение акции «Чистые берега». Очистка берегов реки Унзас , II ключ , берег реки Мрас-Су | июнь-август |
| 14 | Проведение акции в отдаленных поселках по уборке мусора, объявить месячник чистоты в честь празднования 60 летнего юбилея поселку Шерегеш. | май-сентябрь 2016г. Месячник с 25.07.16 по 25.08.16 |
| 15. | Другие мероприятия по предприятиям и учреждениям всех форм собственности, посвященных празднованию 60-летия поселка Шерегеш | по отдельным планам на год |
| 16. | Ввод в эксплуатацию 3-этажного жилого дома по ул.Кирова, 5а | март 2016г. |
| 17. | Посадка деревьев на территории поселка в честь 60-летия поселка | май-август |
| 18. | Проведение ремонтных работ по жилому фонду Управляющими компаниями | по отдельному утвержденному плану ремонтов |
| 19. | Подсыпка дорог частного сектора щебнем по : ул. Пушкина, ул. Островского, ул. Кварцитная, ул. Северная, ул. Молодежная, ул. Весенняя, ул. Свободная, ул. Нижняя, ул. Верхняя, ул.Зеленая, ул.Заречная, ул. Зимовская, ул. Подгорная. | июнь-сентябрь |
| 20. | Освещение. Обустройство новой линии ул.Заречная, р-он СТО «Галактика», ул. Первомайская. | май-июль |
| 21. | Освещение улиц Садоводческого общества по ул.1Дачная, ул.2Дачная, ул.3Дачная. | май-июль |
| 22. | Отсыпка дорог Садоводческого общества щебнем по ул. 1Дачная, ул. 2Дачная ул. 3Дачная (выборочно) | май-август |
| 23. | Ремонт линии ЛЭП уличного освещения по поселку с заменой опор по : ул. Дзержинского, ул. Гагарина – вдоль гаражей, ул. Первомайская, установка плафонов и ламп освещения | май-август |
| 24. | Проведение шорских национальных обрядов с обустройством культовых мест г.Зеленая (Саргин), г.Айган (беседка), Эко-музей «Тазгол» | с 22 марта по 22 декабря 2016 |
| 25. | Проведение национальных шорских культурно-спортивных мероприятий среди учащихся и молодежи, в том числе и во всех отдаленных поселках | по отдельному плану |
| 26. | Ремонт фасадов домов. Обустройство фасада сайдингом (металосайдингом) по ул. Советская, 13,14,15,16. На сумму 5 мил.р. | май-август 2016г. |
| 27. | Выполнение всех намеченных запланированных в бюджете Шерегешского городского поселения мероприятий. | ппо отдельному утвержденному плану, с учетом сроков проведения торгов, тендоров, закупок |